Cronograma do Projeto SCAE

| ANO | Meta | Etapa/ Fase | Especificação | Indicador Físico |  | Período de Execução |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unidade Medida | Qtde | Início | Término |
| 2006 | 1 | Definições |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Definição de uma forma de representação de conhecimento (palavras, termos compostos, sentenças, etc) interna ao sistema | relatório | 1 | Dez/06 | Jun/07 |
|  |  | 2 | Definição da estrutura de dados do dicionário eletrônico interno ao sistema | relatório | 1 | Dez/06 | Jun/07 |
|  |  | 3 | Definição da estrutura de dados da tabela CNAE-Fiscal interna ao sistema | relatório | 1 | Dez/06 | Jun/07 |
|  | 2 | Desenvolvimento - Fase 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Desenvolvimento de mecanismo de extração atividades econômicas no formato interno ao sistema de contratos sociais ou de descrição de atividades econômicas | código | 1 | Dez/06 | Jul/07 |
|  |  | 2 | Desenvolvimento de mecanismo de codificação baseado em redes neurais artificiais | código | 1 | Dez/06 | Jul/07 |
|  |  | 3 | Desenvolvimento de mecanismo de codificação baseado em Latent Semantic Indexing | código | 1 | Dez/06 | jul/07 |
| 2007 | 1 | Desenvolvimento - Fase 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Desenvolvimento de mecanismo de extração atividades econômicas no formato interno ao sistema de contratos sociais ou de descrição de atividades econômicas | código | 1 | Ago/07 | Abr/08 |
|  |  | 2 | Desenvolvimento de mecanismo de codificação baseado em redes neurais artificiais | código | 1 | Ago/07 | Abr/08 |
|  |  | 3 | Desenvolvimento de mecanismo de codificação baseado em redes Bayesianas | código | 1 | Ago/07 | Abr/08 |
|  |  | 4 | Desenvolvimento de mecanismo de codificação baseado em Latent Semantic Indexing | código | 1 | Ago/07 | Abr/08 |
|  |  | 5 | Desenvolvimento de mecanismo de composição dos resultados da codificação através de neurais artificiais, redes Bayesianas e Latent Semantic Indexing em uma única codificação, mais robusta | código | 1 | Ago/07 | Abr/08 |
|  | 2 | Implementação do Protótipo - Fase 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Implementação de protótipo do SCAE-Fiscal | código | 1 | Ago/07 | Abr/08 |
|  | 3 | Avaliação - Fase 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Criação de benchmarking para realização de comparações entre os métodos | base de dados | 1 | Ago/07 | Abr/08 |
|  |  | 2 | Avaliação estatística dos mecanismos de codificação desenvolvidos | relatório | 1 | Ago/07 | Abr/08 |
|  | 4 | Acompanhamento e Documentação - Fase 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Realização de seminários de acompanhamento e avaliação | seminário | 2 | Ago/07 | Abr/08 |
|  |  | 2 | Elaboração patentes e artigos científicos associados aos resultados alcançados com o projeto | documento | 2 | Ago/07 | Abr/08 |
| 2008 | 1 | Desenvolvimento - Fase 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Desenvolvimento de mecanismo de codificação baseado em redes neurais artificiais | código | 1 | Mai/08 | Jul/08 |
|  |  | 2 | Desenvolvimento de mecanismo de codificação baseado em redes Bayesianas | código | 1 | Mai/08 | Jul/08 |
|  |  | 3 | Desenvolvimento de mecanismo de codificação baseado em Latent Semantic Indexing | código | 1 | Mai/08 | Jul/08 |
|  |  | 4 | Desenvolvimento de mecanismo de composição dos resultados da codificação através de neurais artificiais, redes Bayesianas e Latent Semantic Indexing em uma única codificação, mais robusta | código | 1 | Mai/08 | Jul/08 |
|  | 2 | Implementação do Protótipo - Fase 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Implementação de protótipo do SCAE-Fiscal | código | 1 | Ago/08 | Mai/09 |
|  | 3 | Avaliação - Fase 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Criação de benchmarking para realização de comparações entre os métodos | base de dados | 1 | Ago/08 | Mai/09 |
|  |  | 2 | Avaliação estatística dos mecanismos de codificação desenvolvidos | relatório | 1 | Ago/08 | Mai/09 |
|  | 4 | Acompanhamento e Documentação - Fase 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Realização de seminários de acompanhamento e avaliação | seminário | 2 | Ago/08 | Mai/09 |
|  |  | 2 | Elaboração patentes e artigos científicos associados aos resultados alcançados com o projeto | documento | 3 | Ago/08 | Mai/09 |